## Slide 1
RISQUES & MÉTHODES | ROMAIN APPERCEL
GESTION DES RISQUES
Gérer les
risques
Relier l’incertitude aux objectifs, puis décider d’un traitement.
Comprendre. S’entraîner. Appliquer.
Support pédagogique • Étudiants et professionnels
RM
Notes: Direction visuelle et identité fournies par le commanditaire.
[Sources]
- https://www.youtube.com/@risquesetmethodes (consulté le 28 juillet 2026)
[/Sources]

## Slide 2
RISQUES & MÉTHODES | ROMAIN APPERCEL
GESTION DES RISQUES
Comprendre. S’entraîner. Appliquer.
02
ARCHITECTURE
Le risque n’existe qu’en regard d’un objectif
Le processus relie contexte, appréciation, traitement, communication et surveillance.
01
Cadrer
Objectifs et critères
Périmètre, parties prenantes, appétence, seuils et hypothèses de décision.
02
Apprécier
Identifier et évaluer
Causes, événements, impacts, vraisemblance, contrôles et niveau résiduel.
03
Traiter et suivre
Décider puis vérifier
Options, responsables, échéances, indicateurs, incidents et réévaluation.
Notes: Architecture pédagogique inspirée du processus ISO 31000 et du cadre AMF.
[Sources]
- https://www.iso.org/fr/standard/65694.html (consulté le 28 juillet 2026)
- https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-16 (consulté le 28 juillet 2026)
[/Sources]

## Slide 3
RISQUES & MÉTHODES | ROMAIN APPERCEL
GESTION DES RISQUES
Comprendre. S’entraîner. Appliquer.
03
MÉTHODE
Rédigez chaque risque comme un scénario
Une formulation complète améliore l’évaluation et la qualité du plan d’action.
1
Objectif
Ce que l’organisation veut atteindre.
2
Cause
La condition qui rend le risque possible.
3
Événement
Ce qui pourrait se produire.
4
Impact
La conséquence sur l’objectif.
Parce que [cause], il pourrait se produire [événement], entraînant [impact] sur [objectif].
Notes: Formulation pédagogique d’un scénario de risque.
[Sources]
- https://www.iso.org/fr/standard/65694.html (consulté le 28 juillet 2026)
- https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-16 (consulté le 28 juillet 2026)
[/Sources]

## Slide 4
RISQUES & MÉTHODES | ROMAIN APPERCEL
GESTION DES RISQUES
Comprendre. S’entraîner. Appliquer.
04
ÉVALUATION
La matrice n’est pas la décision
Brut
−
Contrôles
=
Résiduel
Le score aide à prioriser. La décision dépend aussi de l’appétence, du coût et de la faisabilité.
01
Risque inhérent
Niveau d’exposition avant l’effet des mesures existantes.
02
Maîtrise
Conception, mise en œuvre et efficacité des contrôles observés.
03
Risque résiduel
Exposition restante à comparer aux critères et à l’appétence.
Notes: Distinction entre risque inhérent, maîtrise et risque résiduel.
[Sources]
- https://www.iso.org/fr/standard/65694.html (consulté le 28 juillet 2026)
- https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-16 (consulté le 28 juillet 2026)
[/Sources]

## Slide 5
RISQUES & MÉTHODES | ROMAIN APPERCEL
GESTION DES RISQUES
Comprendre. S’entraîner. Appliquer.
05
CAS D’APPLICATION
Un fournisseur critique concentre deux risques
SITUATION
Une activité dépend d’un prestataire unique. Un incident cyber a interrompu le service. Le plan de reprise n’a jamais été testé.
POINTS À TRAITER
Objectif • Scénario • Contrôles • Résiduel • Traitement • Indicateurs
RÉPONSE ATTENDUE
1
Relier le scénario aux objectifs de continuité et de sécurité.
2
Évaluer l’exposition et l’efficacité réelle des mesures.
3
Choisir : réduire, partager, éviter ou accepter avec justification.
4
Nommer un responsable, une date, un indicateur et un test.
Notes: Cas fictif d’externalisation et de continuité.
[Sources]
- https://www.iso.org/fr/standard/65694.html (consulté le 28 juillet 2026)
- https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-16 (consulté le 28 juillet 2026)
[/Sources]

## Slide 6
RISQUES & MÉTHODES | ROMAIN APPERCEL
GESTION DES RISQUES
Comprendre. S’entraîner. Appliquer.
06
POINTS DE VIGILANCE
Trois raccourcis affaiblissent la décision
Une cartographie utile décrit des scénarios, pas une liste générique de menaces.
01
Oublier l’objectif
Sans objectif, l’impact reste abstrait et la priorité devient contestable.
02
Score trop précis
Documentez les hypothèses au lieu de créer une précision artificielle.
03
Planifier sans pilote
Chaque traitement exige un responsable, une échéance et un critère de réussite.
Une bonne fiche de risque permet à un décideur de choisir, financer et suivre une action.
Notes: Points de vigilance pédagogiques.
[Sources]
- https://www.iso.org/fr/standard/65694.html (consulté le 28 juillet 2026)
- https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-16 (consulté le 28 juillet 2026)
[/Sources]

## Slide 7
RISQUES & MÉTHODES | ROMAIN APPERCEL
GESTION DES RISQUES
Comprendre. S’entraîner. Appliquer.
07
RYTHME DE TRAVAIL
Installez une boucle de revue légère
Le rythme doit suivre la vitesse d’évolution du risque et la disponibilité des informations.
HEBDO
Signaux
Incidents, alertes, retards et changements majeurs.
MENSUEL
Actions
Avancement, obstacles, preuves et arbitrages.
TRIMESTRE
Profil
Évolution du résiduel et risques émergents.
ANNUEL
Cadre
Objectifs, critères, appétence et méthode.
Notes: Rythme de revue proposé à titre de méthode, à adapter au contexte.
[Sources]
- https://www.iso.org/fr/standard/65694.html (consulté le 28 juillet 2026)
- https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-16 (consulté le 28 juillet 2026)
[/Sources]

## Slide 8
RISQUES & MÉTHODES | ROMAIN APPERCEL
GESTION DES RISQUES
Comprendre. S’entraîner. Appliquer.
08
SYNTHÈSE
Votre méthode tient en cinq verbes
Ils gardent la gestion des risques reliée aux décisions.
01
Relier
02
Scénariser
03
Évaluer
04
Traiter
05
Suivre
La gestion des risques produit de la valeur quand elle éclaire un arbitrage et suit son résultat.
risques-et-methodes.romainap.chatgpt.site
Notes: Synthèse pédagogique.
[Sources]
- https://www.iso.org/fr/standard/65694.html (consulté le 28 juillet 2026)
- https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-16 (consulté le 28 juillet 2026)
[/Sources]